Скупштина општине Параћин на седници одржаној     .03.2020. године, на основу члана 45, члана 62. и 63. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 54/96, 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 – др.закон), члана 84. став 3. Закона о  ванредним  ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр. 111/09,  92/11 и 93/12) и члана 40. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин ", бр. 22/2018 и 4/2019), донела је:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  У 2020. ГОДИНИ

Увод

Годишњим програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Параћин, утврђују се мере и радови који ће се предузети у току 2020. године, у циљу смањења ризика од поплава. За предвиђене мере и радове, потребна средства могу да се обезбеде из различитих извора:

- Буџета општине Параћин

- Буџета Републике Србије

- Донација страних агенција

- Донација Невладиних организација и

- Других извора у складу са Законом

Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава садржи:

1. Мере и радове на одржавању, санацији и реконструкцији водних објеката

2. Одржавање водотокова

3. Организацију одбране од поплава

4. План комуникације учесника у одбрани од поплава

У одбрани од поплава, највећи значај имају превентивне мере заштите, које морају обухватити просторну целину водотока, приобаља и слива. Основни циљ превентивних мера састоји се у смањењу вероватноће појаве изливања великих вода и редукцији потенцијалних штета од поплава. Трошкови превентивних мера су велики и захтевају период реализације од неколико година.

- Мере и радови на одржавању, санацији и реконструкцији водних објеката

Подручје општине Параћин припада водном подручју ''МОРАВА'', ЈВП ''СРБИЈАВОДЕ'' ВПЦ ''МОРАВА'', Трг краља Александра бр. 2, Ниш, водној јединици ''Велика Морава – Ћуприја, Параћин'', мелиорационом подручју ''МОРАВА'', Хидромелиорациони систем ХМС – Ћуприја (Добричево, Змич, Стрижа, Данково, Тоња-Ада, Давидовац, Дреновац, Супска) ВМ6.2, на деоницама М.6. - М.6.2. објекат.9.; М.7. - М.7.1., М.7.2., М..8. – М.8.1. (објекти.1.).

Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде), одржавање и санацију заштитних водних објеката на водотоковима II реда на територији општине Параћин, финансира и спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава.

Финансијским планом Управе за инвестиције и одрживи развој за 2020. годину планиранo је:

-  Извођење завршних радова по ''Пројекту хитних радова заштите Параћина од великих вода реке Црнице, од ушћа у В.Мораву до Параћина, кроз Параћин до ауто – пута Е-75 и узводно кроз село Главица (од км 0+000 до км 10+870)''

- Изградња канала за бујичне воде у Својнову у износу од 9.000.000,00 динара

- Пројекат израде техничке документације за реконструкцију мостова 2018-2019.година 7.804.000,00 дин. (заостале обавезе из 2018.године).

-    Израда пројекта канала 2019 – 2021 у износу од 2.400.000,00 динара

- Аустријска агенција за развој (АDA) ће финансирати изградњу бујичних преграда на Грзи, Сувари, Слеменском и Јереминском потоку у износу од 450.000 евра. Доприноси Општине Параћин су неновчани и садржани су у решавању имовинско – правних питања. Рок за завршетак ових радова је крај 2020. године.

-  Одржавање система за рану дојаву од бујица у висини од 430.000,00 динара

- Израда пројектно – техничке документације за уређење канала у Својнову у износу од 224.000,00 динара

- Извођење завршних радова на регулацији реке Грзе кроз Давидовац – 167.000,00 дин.

Општина Параћин ће обезбедити материјалне, техничке и финансијске предуслове за организацију  и спровођење одбране од поплава у складу са оперативним планом одбране од поплава за 2020. годину. Такође ће решавати имовинско правне односе, прибављати услове за сва укрштања комуналне инфраструктуре и других инсталација у појасу предвиђеном за радове, као и слободно земљиште за привремене објекте који користе извођачи за смештај пословног објекта, механизације и опреме на градилишту.

- Одржавање водотокова

На свим водотоцима II реда потребно је планирати чишћење корита и растиња у кориту реке, у складу са финансијским средствима планираним Буџетом општине Параћин за текућу годину.

За реку Сувару, Јеремиски поток (притока реке Црнице) и Слеменски поток ( притока Велике Честобродице) урађени су Пројекти за извођење бујичних преграда које треба да задрже налет бујичних вода, нанос муља, да спрече поткопавање дна и обала и да обезбеде успостављање ерозионог базиса бујице. На тај начин преграда има двоструку улогу: консолидациону и депонијску.

Завршиће се извођење завршних радова у кориту Црнице и на регулацији Грзе кроз Давидовац.

Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и планирана средства за поједине радове.

Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрозе насеља, индустријска постројења, магистралне и локалне путеве, додатна средства за изградњу објеката и извршење радова на санирању ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са позиције ''сталне буџетске резерве''.

- Организација одбране од поплава

Органи ЈЛС и друга правна лица приликом обезбеђења заштите од елементарних непогода и других несрећа, приоритетно спроводе превентивне мере заштите у складу са својим надлежностима. Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) су врло битни за све време трајања поплава. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама одбране од поплава.

Општински штаб за ванредне ситуације може да уведе приправност свих надлежних субјеката, а у циљу предузимања превентивних и оперативних мера заштите становништва и материјалних добара на територији општине Параћин, од снега, снежних наноса, ледених дана, због најаве обилних падавина, града и олујног ветра, а на основу упозорења РХМЗС. Предузимањем превентивних мера, не може се сасвим елиминисати опасност од поплава. Реализација планираних активности зависи од конкретне ситуације и процене величине поплавног таласа.

На основу добијених информација од Републичког хидрометеоролошког завода о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а, Ватрогасно спасилачки вод за одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго.

Активирање и употребу правних субјеката наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У случају потребе за ангажовањем додатних правних лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку Штаба, овлашћен је председник општине да са ангажованим правним лицима склопи уговор. Средства за надокнаду трошкова насталих ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се из буџета општине.

Обзиром да се заштита одбране од поплава у Месним заједницама врши преко Председника савета месних заједница-повереника, уколико средства предвиђена Буџетом општине нису довољна за чишћење водотока, повереници ће позвати волонтере и локално становништво да очисте водотоке и уклоне растиње и препреке које онемогућавају нормални проток воде кроз корито водотока. Повереницима цивилне заштите се налаже да прате стање водотокова на територији своје Месне заједнице и да о било каквом проблему обавештавају Кол – центар.

За потребе одбране од поплава укључиће се све фирме које поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе и остало).

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) су врло битни за све време трајања поплава. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и ублажила материјална штета. Одговорни за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је у свим фазама одбране од поплава, дакле за време, пре и после поплава.

- Мере за смањење ризика од поплава

Општински штаб за ванредне ситуације је у току 2019. године је предложио одређене препоруке за наступајући период:

- Да се провери исправност система за узбуњивање (5 сирена у граду и 1. у Поповцу)

- Да се провери исправност система за рану дојаву од бујица

- Да Комунална инспекција и Стручно-оперативни тим за заштиту од поплава  превентивно изврше обиласке критичних локација на водотоцима другог реда као што су пропусти и мостови, да провере да ли постоје могућа загушења протицајних профила водотокова и предложе предузимање адекватних мера на отклањању уочених недостатака. О уоченим недостацима дужни су да одмах поднесу извештај Штабу за ванредне ситуације

- Повереници и њихови заменици су у обавези обавештавања било каквих промена на водотоцима

- Јавно комунално предузеће и ЈП ''Водовод'' морају стално да проверавају исправност својих машина које ће се користити у случају одбране од поплава и да одреде лица која би била дежурна у тој ситуацији

- Извршити детаљну анализу стања сопствених снага и могућности  за предузимање мера одбране од поплава.

- Проверити исправност пумпи за црпљење воде и поправити неисправе

- У случају опасности од поплава потребно је затворити атмосферску канализацију како се вода не би враћала из реке у ниже делове града

- План комуникације учесника у одбрани од поплава

У окиру Одељења за јавне службе постоји лице које је задужено за евидентирање поплавних догађаја, како контролом на терену, тако и достављањем података од стране повереника о уоченим местима на којима прети могућност поплаве. Евидентирање поплавних догађаја се врши и на водотоцима I реда и на водотоцима  II  реда, као и по пријави штете.

Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији. Главни кораци у операцији спашавања становништва су: идентификација простора који се евакуише, формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба.

Активирање и употребу правних субјеката наређује Општински штаб за ванредне ситуације. У случају потребе за ангажовањем додатних правних лица за потребе заштите и спасавања, а на препоруку Штаба, овлашћен је председник општине да са ангажованим правним лицима склопи уговор. Средства за надокнаду трошкова насталих ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се из буџета општине.

После усвајања од стране Скупштине Општине, овај Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Параћин за 2020. годину објављује се у ''Службеном листу општине Параћин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 325 -       /20-II од   03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Митић