ЈП   ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

о реализацији Програма изградње, реконструкције и одржавања путева

ЈП Дирекције за изградњу

за 2010. годину.

| ПОДНОСИЛАЦ | ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| РАЗМАТРА И УСВАЈА | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН |

ПАРАЋИН,  МАЈ  2011. год.

1

ПРОГРАМ  ИЗГРАДЊЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈE И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010 ГОДИНУ

1.Изградња, реконструкција и рехабилитација јавних путева

1.1. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

1. Пројектовање јавних путева из претходног периода:

Извршене обавезе  по уговору за 2009год.

2.1. Изградња општинског пута Горња Мутница-Извор

У претходној години завршена је део коловозне конструзкције - фаза уградње тампона са стабилизацијом истог.  Критични део трасе (подлога тресетиште и глина) је стабилизован. Траса је у целости пробијена и насипана. Количина насипаног камена је  5047,14м3.

2.2.ОПШТИНСКИ ПУТ ШАВАЦ-ЧЕПУРЕ, ДОЊЕ ВИДОВО-ГОРЊЕ ВИДОВО

Извршене су припреме за технички преглед.

4.Пројектовање саобраћајница

Израђен пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за извођење радова за потребе изградње јавне расвете у делу улице Књаза Милоша у Параћину.

1.2.УЛИЦЕ

Наставак изградње по уговорима из 2009 године.

Након достављања атеста  извршене су финансијске обавезе по уговору.

Изградња улица по пројектима:

Изграђен је коловоз у следећим градским улицама:

У Кумановској  у дужини од 287,00м, у Моравској 220,0м, у улици Новој у дужини од 130м.

Реконструкција мањих улица и прилаза:

У овој години реконструисани су следећи прилази у градском језгру:

Стевана Првовенчаног, прилаз је асфалтиран у површини од 142,0м2,

Томе Живановића, прилаз је поплочан у површини од 215м2,

Прилаз из Бранка Крсмановића је поплочан у површини од 64м2, прилаз у Стефана Лазаревића је поплочан у површини од 74м2.

Прилаз из Белчеве је асфалтиран у површини од 70,30м2. Прилаз из ул.Светог Саве је поплочан у површини од 265м2.

Започета изградња прилаза у Глождачком венцу и преноси се као обавеза за следећу годину, као и реконструкција прилаза из ул.Видовданске

2

Реконструкција оштећених коловоза

Рекоструисани су делови следећих улица:

Бранка Крсмановића, рађена је замена асфалтног застора у површини од 2065,23м2.

У улици Мицићевој саниран је ров над фекалном канализацијом и пресвучена је улица овим хабајућим слојем асфалта у површини од 2282,10м2.

При реконструкцији улице Милоја Јоцића, испитивањем тампона добијени су недовоњни параметри носивости улице што је наметнуло тоталну реконструкцију коловозне конструкције. Тако да је извршена замена тампона у просечној дебљини од 40цм и носећи слој асфалту површини од 988,00м2

I.3.Tротоари

1.Наставак изградње тротоара у улици Краља Петра првог по закљученом уговору

Завршене су обавезе  по уговору, изграђен тротоар са дрворедом, као и прилазне стазе. Са извршењем по уговору започето је у 2009год. а у току 2010 год завршено. У току 2010 уграђено је 1610м2 бетонских плоча.

2.Изградња тротоара, стаза и јавних површина:

Изграђени су тротоари у улицама Вожда Карађорђа и Врапчанској са дрворедом. Уграђено 1330м2 бетонских плоча.

3.Изградња тротоара по програму изградње

Уграђено 1030м2 бетонских плоча и то на следећим локацијама:Улица Молијерова и Вожда Карађорђа

I.4.Паркинзи

Наставак изградње по уговору из 2009год.(Др Драгољуба Јовановића)

Изграђен је паркинг за линијско паркирање . Уграђено 200м2 бетонских плоча.

2.Изградња и реконструкција паркинга-испред моста, код СО2 и СО3

Изграђен је паркинг и прилазна стаза згради . Асфалтирана површина од  250м2 са решеним одводњавањем атмосферских падавина.

II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

II.1.Јавни путеви

II.1.1. Периодично одржавање

1.Санација већих оштећења по уговору из 2009.год.

Након достављања атеста испуњене финансијске обавезе по уговору .

2.Поправка, обнављање и замена делова коловоза.

Извршили смо поправку и санацију најугроженијих делова општинских путева на следећим локацијама:

3

У селу Чепуру на општинском путу пресвучено је новим слојем асфалта површина од 600м2. На општинском путу у селу Бусиловцу пресвучена је површина од 1535м2 асфалта. У селу Доње Видово на јавном путу поред школе  пресвучено је 392м2 асвалтом. На општинским путевима санирана су и местимична мања оштећења  у површини од 1450м2.

II.1.2. Редовно одржавање

1.Местимично поправљање коловозне конструкције у градском подручју:

Саниране су ударне рупе у граду асфалтом у укупној површини од 1.546,82м2 асфалта.

2.Местимично поправљање коловозне конструкције ван градског подручја

Саниране су ударне рупе на јавним путевима ван градског посручја у укупној површини од 2.668,87м2 асфалта.

3.Одржавање јавних путева у зимским условима-уговор из 2009.

Редовна зимска служба, уговор са ЈКПом

4.Одржавање јавних путева у зимским условима

Редовна зимска служба, уговор са ЈКПом

5.Одржавање канала, пропуста,банкина на јавним путевима

У оквиру уговора изведени су радови на путним појасевима  на делу општинског пута Мириловац-Плана, као део општинског пута М5-Лешје. Чишћена банкина на делу општинског пута Поповац-Буљане. Радови се састоје од: копања јарка у пуном профилу, прочишћавања постојећих рјаркова од наноса, чишћења постојећих пропуста, сечење стабала у путном појасу и чишћење банкине.Укупна вредност 1.768.990,00

6.Хоризонтална сигнализација

На градским улицама примарног, секундарног и терцијалног катактера, као и на неким општинским путевима, извршена су хоризонтална обележавања и то:

- Обележавање пуне беле линије ширине 12 цм са и без употребе перли, на територији града и општинских путева , УКУПНО: 11570 м1.

- Обележавање испрекидане беле линије ширине 12 цм без и са употребом перли, на територији града Параћина и општинских путева, УКУПНО: 45663 м1.

- Обележавање пешачких прелаза и зауставних линија на територији града Параћина, УКУПНО: 2994.6 м2.

- Обележавање усмеравајућих стрелица на територији града Параћина,УКУПНО: 267 м2.

- Обележавање типских прелаза рампи за особе са инвалидитетом, УКУПНО: 53 ком.

4

- Обележавање натписа ШКОЛА на територији града Параћина ,УКУПНО:105 м2.

- Ручно обележавање паркинг линија белом бојом, УКУПНО: 1550 м1.

- Обележавање натписа БУС на територији града Параћина,УКУПНО: 148 м2.

7.Вертикална сигнализација

Поправка и одржавање вертикалне сигнализације.

Позиција је обухватла:

Постављање комплета саобраћајних знакова са бетонирањем стубова монтажом табле на стубове

Исправљање оштећених табли саобраћајних знакова

Исправљање стубова, окретање у правилан положај, чишћење исписаних табли, скидање налепница и по потреби затварање улица баријерама.

8.Светлосна сигнализација

Редовно одржавање светлосне сигнализације-семафорских уређаја и теже попоравке.Замена сијалица, чишћење сочива, редовни дневни преглед рада система, редовно гдишње прање..

9.Путна опрема

Набавка и уградња лиснатих путних смероказа у путном појасу путног земљишта. Уграђено 2500ком.

10.Табле, панои,уградња смероказа и др.

Израђено пет табли са натписима за обавешењима о  извођењу радова.

11.Одржавање неасфалтираних путева по уговору из 2009.год.

12.Одржавање неасфалтираних јавних путева

Насипање неасфалтираних улица, јавних површина и некатегорисаних путева 2.150,0м1.

13.Одржавање зелених површина на путном појасу (кошење траве)

Ова позиција је обухватила рад „мелчера“ и „тримера“ на кошењу траве путног појаса општинских путева и крчењу зеленила.

14.Табле за обележавање улица.

Није реализовано.

15. Санација клизишта и ударних рупа.

Насипање неасфалтираних путева и улица фрезованим каменом.Преноси се као обавеза у 2011. Год.

Реализован је део уговора  и то санација ударних рупа асфалтом у површини од 1.446,59м2.

16.Услуге на постављању стубића на јавним путевима.

5

17.Набавка материјала за посебне намене.

Ова позиција је обухватила набавку соли за зимску службу.

18.Реконструкција семафора

Реконструкција семафора, замена 5 пешачких латерни и 7модула у постојећим латернама, уградња два звучна сигнала

II.1.3. Ургентно одржавање

1.Хитне интервенције-Шалудовац

Уговор је реализован , пут је оспособљен за употребу. (Клизиште отворено, извршена замена тампона, следи одржавање)

2.Ургентно одржавање-хитне интервенције

3.Одржавање проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја

Ова позиција је обухватила дежурну интервентну зимску службу.

II.2.Пружни прелази

1Редовно одржавање пружник прелаза

Уговор са ЈП Железницом о одржавању пружник прелаза на територији Општине Параћин. Уговор је реализован.

2.Пројектовање нових пружних прелаза

Пројекат денивелисаног пружног прелаза је у изради, и преноси се у следећу годину.

II.3.Тротоари и пешачке стазе

1.Уређење пешачких стаза по уговору из 2009

Завршена је изградња тротоара поред Ламеле, и наставак тротора у улици Кајмакчаланској . При томе је уграђено 700м2 бетонских коцки.

2.Уређење пешачких стаза и тротара

Изграђени су тротоари у следећим улицама: Поенкарева, Боре Петровића, Томе Живановића, Јована Скерлића	. Укупно је уграђено 1230м2бетонских коцки. Позиција се преноси у 2011год.

II.4.Паркинг

1.Уређење паркинга

Уређење паркинга иза општине и рушење гаража иза Бека. При извођењу радова уграђено је 500м3 тампона од шљунка и каменог агрегата.

III.Месне заједнице

1.Изградња, реконструкција на бази удруживања

2.Капиталне субвенцијеМЗ

Са ове позиције програма на захтев МЗ, одлукама управног одбора субвенционисане су МЗ за потребе:

- насипања неасфалтираних улица, некатегорисаних путева, уређење вода, путних објеката.

6

- Пројектовање улица и друга техничка докумнтација, геодетске услуге омеђавања..

-Изградња и санација сеоских улица:

-Шалудовац -изграђена улица у дужини од 240м .

-Ратаре - изграђена улица  300м .

-Мириловац, изграђена улица у дужини од 180м.

-Бошњане - изграђена улица у дужини од 306м са раскрсницом.

-Бусиловац - изграђена улица у дужини од 300,0м .

У току 2010 године на изградњи улица у селима реализовани су и уговори који су закључени у 2009 год. а тада због временских прилика нису могли да се заврше. И то: изградња улице у Забрези, Извору, Клачевици, Трешњевици, Дреновцу и Стубици.

2.Пројектовање улица у сеоским МЗ

Уговорено пројектовање улица у сеоским МЗ. Део уговора реализован а остатак се преноси у 2011 год.

3.Насипање по захтевима МЗ

4.Изградња улица у сеоским МЗ

Изведене су улице у следећим МЗ:

-Буљане - изграђена улица у дужини од Л=270м.

-Голубовац-  изграђена улица у дужини од Л=156,0м.

Уговорене су и преносе се у следећу годину :

-Сињи Вир Л=222,00м

-Рашевица Л=95,00м

-Доња Мутница Л=480,00м

IV.Oстали трошкове

1.Налози инспекција,МУПа и сл.

6. Ревитализација пољских путева са министарством пољопривреде

Извршен део уговора .Насипани путни правци у: Доњем Видову  пут ка цркви Л=300м. Крежбинац (пут ка цркви  и још две локације 200+140+160), Л=500м. Нереализовани део због временских услова преноси се у 2011 годину.

ПРОГРАМ  ИЗГРАДЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА  је планиран у укупном износу од 141.395.546 динара  и закључени су уговори у износу од 116.053.22.,39 а извршено је плаћање обавеза у износу од 90.804.790,03 динара, што је детаљно приказано у табели која је саставни део извештаја

Од позиција које су планиране и уговорене у 2010. години, а нису реализоване најзначајнија је – Изградња општинског пута Г.Мутница – Извор.  Реализација овог уговора је одложена  због стабилизације терена  у дужем  временском периоду, а на предлог надзорног органа. Радови су настављени и биће окончани у 2011.години.

Позиције  - Редовно одржавање пружних прелаза и Пројектовање пружних прелаза су уговорене али нису плаћене јер се за то нису стекли услови  по уговорима.

Позиција III.4. Изградња улица у Месним заједницама   није била планирана на почетку године, већ је ребалансом  у току године формирана позиција.  Након процедуре јавне набавке велике вредности закључени су   уговори за изградњу пет улица, две су изграђене а три уговора  су  завршенренета  у  2011.г.

Код позиције  IV. Остали трошкови не врши се уговарање  већ се позиције  предвиђају као  могући трошак .  У оквиру осталих трошкова се налази и позиција Уређење пољских путева средствима Министарства животне средине, за коју је уговор закључен крајем године.

На многим позицијама је износ мањи од предвиђеног због остварене уштеде након спроведених тендера.

Д И Р Е К Т О Р

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Зоран Михајловић, дипл. инг. елек.

8